SEEAT 프로젝트

DB / DevOps 업무 보고

작성자: 박덕현 (DB · DevOps 담당)   |   작성일: 2026-07-30

## 요약

오늘 DB 스키마 구축·배포부터 부하 테스트, Docker 로컬 개발환경, GitHub Actions CI 파이프라인까지 DB 담당 및 DevOps 담당으로 배정된 업무를 처음부터 끝까지 진행했습니다. 아래는 진행한 순서대로 정리한 내용입니다.

# 1. DB 스키마 구축 및 배포

✅ V3 스키마 설계 및 검증  —  18개 테이블 / 26개 관계, MySQL 8.0 DDL 작성

✅ 로컬 환경에서 실행 검증  —  MariaDB로 스크립트 실행 후 테이블·제약조건·행 수 확인

✅ Railway 배포  —  팀 공용 MySQL 인스턴스(seafood_dummy_test / seeat)에 반영

✅ V4 업데이트 적용  —  주문 취소 상태, 재고 홀드 수량, 비밀번호 재설정/이메일 인증 컬럼 추가

V4는 기존 데이터 손실 없이 반영할 수 있도록 ALTER 전용 마이그레이션 스크립트를 별도로 작성해 적용했습니다.

# 2. 대용량 데이터 부하 테스트

✅ 더미데이터 대량 생성  —  판매자 100명 / 구매자 2,000명 / 주문 10,000건 규모로 생성

✅ 성능 확인  —  팀원이 작성한 관리자용 조회 쿼리 18종 전체가 1초 이내로 동작함을 확인

생성 과정에서 MySQL 옵티마이저가 난수(RAND()) 조건을 조인 안에서 잘못 재평가하는 문제를 발견해, 값을 임시테이블에 먼저 고정한 뒤 조인하는 방식으로 수정했습니다.

# 3. Docker 로컬 개발환경 구축

✅ docker-compose.yml 작성  —  MySQL 8.0 + Redis 7.2, 최초 기동 시 스키마·더미데이터 자동 반영

✅ 실제 노트북에서 동작 검증  —  Windows 11 + WSL2 + Docker Desktop 설치부터 컨테이너 기동, MySQL Workbench 접속까지 직접 확인

✅ 발견한 버그 수정  —  스키마 파일의 CREATE DATABASE 구문이 지정한 DB가 아닌 별도 DB로 테이블을 생성하던 문제 해결

✅ 가이드 문서 작성  —  DOCKER_GUIDE.md — 접속 정보, 재초기화 방법, 아키텍처 다이어그램, 트러블슈팅 포함

# 4. GitHub Actions CI 파이프라인 구축

✅ CI 워크플로 작성  —  main 브랜치 push/PR 시 자동으로 ./gradlew build 실행 (배포는 범위 제외)

✅ PR #7 생성 및 리뷰  —  backend 저장소는 main이 보호되어 있어 PR로 제출, 위성훈님 승인 후 merge

✅ CI 미작동 원인 진단  —  Actions 탭이 계속 인식하지 못하는 문제 발생 → 원인 추적

- 1차 확인: Actions 권한 설정 — 정상(기본값)이라 원인 아님

- 2차 확인: 기본 브랜치 설정 — main이 맞아 원인 아님

- 3차 확인: 실제 경로 점검 — ".github/workflows/ci.yml"이 아닌 "github/workflows/ci.yml"로 점(.)이 빠진 채 생성된 것을 발견

✅ PR #8로 경로 수정 및 merge  —  경로 수정 직후 CI가 정상적으로 인식되어 빌드 자동 실행 성공 확인

최종적으로 Actions 탭에 워크플로 실행 기록이 정상 표시되고, 빌드가 초록 체크로 성공하는 것까지 확인했습니다.

# 5. 팀원 스키마 정합성 점검

위성훈님이 본인 로컬 DB에서 스키마 덤프(schema.sql)를 커밋한 것을 확인하고, 우리 공식 스키마(schema_v4.sql)와 비교했습니다.

- `order` 테이블이 실제로는 `orders`라는 이름으로 생성되어 있어 명칭 불일치 확인

- V4에서 추가한 컬럼 중 product.reserved_quantity, member의 reset_token 관련 3개 컬럼이 아직 반영되지 않은 것을 확인

긴급한 문제는 아니라 판단해 팀 채널에 확인 요청 메시지만 남기고, 백엔드 개발 진행 상황에 맞춰 추후 다시 점검하기로 했습니다.

# 산출물 목록

| 파일 | 역할 |
| --- | --- |
| db/schema_v4.sql | V4 전체 DDL (18개 테이블, V3 대비 변경 3건 반영) |
| db/schema_v4_migration.sql | 기존 V3 DB를 V4로 무중단 전환하는 ALTER 스크립트 |
| db/load_test_seed.sql | 부하 테스트용 대량 더미데이터 생성 스크립트 (주문 1만 건) |
| docker-compose.yml | MySQL 8.0 + Redis 7.2 로컬 개발환경 정의 |
| db/docker_schema_v4.sql / docker_seed_data.sql | Docker 최초 기동 시 자동 실행되는 스키마·시드데이터 |
| DOCKER_GUIDE.md | 로컬 Docker 개발환경 사용 가이드 및 아키텍처 문서 |
| .github/workflows/ci.yml | GitHub Actions CI (빌드+테스트 자동화) 워크플로 |

# 남은 할 일

- 백엔드 안정화 이후 GitHub Actions CD(배포 자동화) 파이프라인 구축

- 배포 아키텍처 다이어그램 작성 (현재는 로컬 개발환경 다이어그램만 완료)

- Railway MySQL 루트 비밀번호 로테이션 (권장 사항, 아직 미확인)

- 위성훈님 확인 후 스키마 정합성(테이블명, V4 컬럼) 재점검