SEEAT 프로젝트

DB · DevOps 업무 전체 보고서

수산물 거래 플랫폼 백엔드 — DB 설계·배포부터 로컬 개발환경, CI 파이프라인까지

작성자: 박덕현 (DB · DevOps 담당)   |   작성일: 2026-07-30

# 목차

0. 개요 — 프로젝트와 내 역할

1. DB 스키마 설계 및 구축 (V3)

2. Railway 클라우드 DB 배포

3. 팀원 산출물 검토 (더미데이터 · 관리자 쿼리)

4. V4 스키마 업데이트

5. 대용량 데이터 부하 테스트

6. Docker 로컬 개발환경 구축

7. 백엔드 저장소 반영 (권한 문제와 우회 방법)

8. GitHub Actions CI 파이프라인 구축

9. 팀원 스키마 정합성 점검

10. 전체 산출물 목록

11. 진행 중 발견한 버그와 해결 모음

12. 남은 과제 및 리스크

# 0. 개요 — 프로젝트와 내 역할

SEEAT는 대학 팀 프로젝트로 진행하는 수산물 거래 플랫폼입니다. 백엔드는 Spring Boot 3.3.2 + MySQL로 구성되어 있고, 실제 서비스처럼 Railway에 클라우드 DB를 올려 팀원들이 같은 데이터베이스를 보며 개발합니다. 4주 스프린트로 진행되는 프로젝트이며, 저는 팀 내에서 DB 담당자와 DevOps 담당자를 함께 맡았습니다.

두 역할을 하며 진행한 작업을 시간 순서대로 정리하면 다음과 같습니다.

| 구분 | 주요 업무 |
| --- | --- |
| DB 담당 | 스키마 설계·검증·배포, 버전 업데이트(V3→V4), 대용량 데이터 부하 테스트, 팀원 산출물(더미데이터·쿼리) 검토 |
| DevOps 담당 | 로컬 Docker 개발환경 구축, 사용 가이드 문서화, GitHub Actions CI 파이프라인 구축 |

# 1. DB 스키마 설계 및 구축 (V3)

## 1-1. 무엇을 했나

팀에서 만든 설계 문서(DB_schema_v3.docx)를 기준으로, 실제로 동작하는 MySQL 8.0 DDL(테이블을 만드는 SQL)을 작성했습니다.

✅ 테이블 18개 / 관계(외래키) 26개  —  회원, 상품, 주문, 결제, 배송, 정산, 신고 등 서비스 전체 도메인 포함

✅ 문자셋  —  utf8mb4 / utf8mb4_unicode_ci로 통일 (한글·이모지 등 모든 문자 저장 가능)

✅ 예약어 처리  —  `order`(주문) 테이블명이 MySQL 예약어와 겹쳐 백틱으로 감싸 처리

✅ 1:1 관계 무결성  —  정산(settlement)-주문(order)처럼 1:1이어야 하는 관계는 UNIQUE 제약조건으로 강제

## 1-2. 검증 방법

실제 서버에 바로 올리기 전, 로컬에 임시 MySQL 서버를 띄워 스크립트를 직접 실행해봤습니다. 테이블 개수, 외래키 개수, 각 컬럼 타입까지 하나씩 information_schema로 대조하며 설계 문서와 다른 점이 없는지 확인했습니다.

## 1-3. 커밋 과정에서 있었던 이슈

작업 초반, GitHub 저장소에 push할 때 권한 오류(403)가 반복적으로 발생했습니다. GitHub App 권한 설정 문제로 확인되어, 우선 GitHub 웹 화면에서 직접 브랜치를 만들고 파일을 올리는 방식으로 우회했고, 이후 권한이 정상화된 것을 테스트 커밋으로 확인한 뒤부터는 평소처럼 명령줄로 push할 수 있었습니다.

# 2. Railway 클라우드 DB 배포

Railway는 클라우드에 MySQL 서버를 올려주는 호스팅 서비스입니다. 로컬 MySQL과 달리 팀원 전체가 인터넷을 통해 같은 DB에 접속할 수 있어서, API를 개발하는 팀원이 실제와 비슷한 환경에서 테스트할 수 있게 해주는 역할을 합니다.

✅ 작성한 DDL을 Railway MySQL에 배포  —  V3 스키마 기준 18개 테이블 정상 생성 확인

✅ 접속 정보 정리 및 전달  —  Host/Port/Database/User/Password를 API 담당자(위성훈님)에게 전달, MySQL Workbench 기준으로 안내

✅ 두 개의 Railway 프로젝트를 용도별로 구분  —  seafood_dummy_test = 실제 개발용 / seeat = 부하 테스트 전용으로 정리

중간에 Railway 프로젝트가 두 개 존재해 혼동이 있었는데, 각 프로젝트의 MySQL 접속 호스트 주소를 비교해 어떤 것이 실제 사용 중인 DB인지 확인하고 정리했습니다.

# 3. 팀원 산출물 검토

## 3-1. 관리자용 조회 쿼리 (admin_queries.sql)

팀원이 작성한 대시보드/매출/신고 모니터링용 SELECT 쿼리 18개를 스키마와 대조하며 검토했습니다. 컬럼명·조인 조건이 실제 테이블 구조와 일치하는지 확인 후 문제없이 저장소에 반영했습니다.

## 3-2. 더미데이터 (dummy_data.sql)

팀원이 만든 회원 21명, 상품 30개, 주문 30건 규모의 샘플 데이터를 검토했습니다. 데이터 간 참조 관계(누가 어떤 상품을 주문했는지 등)에 모순이 없는지 하나씩 확인했고, 이상 없어 그대로 반영했습니다.

# 4. V4 스키마 업데이트

팀에서 API 명세를 확정하는 과정에서 DB에 3가지 항목이 추가로 필요하다는 검토 결과가 나왔고, 아래처럼 반영했습니다.

| 변경 대상 | 내용 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| order.order_status | 허용값에 CANCELLED(취소) 추가 | 주문 취소 기능 지원 |
| product.reserved_quantity | 컬럼 추가 | 결제 대기 중인 수량을 임시로 잡아두기(재고 홀드) 위함 |
| member 테이블 | reset_token / reset_token_expires_at / email_verified 3개 컬럼 추가 | 비밀번호 재설정, 이메일 인증 기능 지원 |

이미 V3로 만들어진 DB에 데이터 손실 없이 반영할 수 있도록, 새로 테이블을 만드는 스크립트와는 별도로 ALTER문(기존 테이블 구조만 바꾸는 명령)으로 구성된 마이그레이션 스크립트를 따로 작성했습니다. 로컬과 Railway 양쪽에 적용해 DESCRIBE 명령으로 컬럼이 정상 추가된 것까지 확인했습니다.

※ V4 반영 여부는 팀 전체의 명시적인 합의 대신 리액션(체크 표시)과 짧은 확인 정도로만 진행됐습니다. 기존 데이터를 지우지 않는 추가(add)형 변경이라 위험이 크지 않다고 판단해 진행했고, 담당자 확인 하에 승인받아 처리했습니다.

# 5. 대용량 데이터 부하 테스트

교수님이 제안한 방식(CLI/GUI 실습 → 더미데이터 → 부하 테스트)에 따라, 실제 서비스 규모에 가까운 데이터를 만들어 성능을 확인했습니다.

✅ 판매자 100명 / 구매자 2,000명 / 주문 10,000건 규모 생성  —  상품은 인증된 판매자당 최대 20개, 주문당 최대 3개 상품 구성

✅ 관리자 쿼리 18종 전체 성능 확인  —  모두 1초 이내로 응답하는 것을 확인

## 데이터 생성 중 발견한 흥미로운 버그

무작위로 주문-상품을 배정하는 스크립트에서, 매 주문마다 상품이 항상 1개씩만 들어가는 이상한 현상이 발생했습니다. 원인을 추적해보니 난수(RAND()) 값을 임시 쿼리(CTE) 안에서 계산한 뒤 그 값을 JOIN 조건에 바로 사용하면, MySQL 옵티마이저가 같은 행에 대해 난수를 다시 계산해버려 값이 매번 바뀌는 문제였습니다. 난수 값을 실제 임시테이블에 먼저 고정해서 저장한 뒤 그 값으로 JOIN하는 방식으로 바꿔 해결했습니다. 이론만으로는 찾기 어려운 문제였고, 실제로 실행해서 결과를 눈으로 확인했기 때문에 발견할 수 있었습니다.

# 6. Docker 로컬 개발환경 구축

백엔드 개발이 이미 진행 중인 상황에서 로컬 개발환경이 꼭 필요한지 고민했지만, 팀원 전체가 개별로 MySQL/Redis를 설치하지 않고도 명령어 한 줄로 동일한 환경을 띄울 수 있다는 점과, DevOps 업무 평가 항목이기도 하다는 점 두 가지 이유로 진행하기로 했습니다.

## 6-1. 구성

✅ docker-compose.yml 작성  —  MySQL 8.0 + Redis 7.2 컨테이너 정의

✅ 자동 초기화  —  컨테이너 최초 기동 시 스키마(18개 테이블, V4 기준)와 더미데이터가 자동으로 들어가도록 구성

✅ 포트 충돌 방지  —  로컬에 이미 MySQL이 설치된 팀원과 충돌하지 않도록 호스트 포트를 3307로 분리 (컨테이너 내부는 3306 그대로)

## 6-2. 실제 노트북에서 직접 세팅 및 검증

문서만 만들고 끝내지 않고, 제 Windows 11 노트북에서 처음부터 끝까지 직접 세팅해봤습니다.

- WSL2 설치 (wsl --install) 및 재부팅

- Docker Desktop 설치 중 '가상화 지원이 감지되지 않음' 오류 발생 → 작업 관리자에서 CPU 가상화 활성화 상태 확인 후 재시도로 해결

- docker compose up 실행 → 최초 시도에서 에러 발생, 로그 확인

- 스키마 파일의 CREATE DATABASE/USE 구문이 지정한 DB(seafood_dummy_test)가 아닌 별도 DB에 테이블을 만들어버리는 문제를 발견 → 해당 구문을 제거한 파일로 교체

- 재시도 후 정상 기동, MySQL Workbench로 접속해 회원 21명 / 상품 30개 / 주문 30건이 정확히 들어와 있는 것을 확인

## 6-3. 가이드 문서화

팀원 누구나 따라 할 수 있도록 DOCKER_GUIDE.md를 작성했습니다. 빠른 시작 명령어, 접속 정보, 재초기화 방법, 아키텍처 구조, 그리고 실제 겪었던 3가지 문제와 해결법을 트러블슈팅 섹션에 정리했습니다.

GitHub (소스 코드, db/*.sql) │ git clone / pull ▼ 로컬 개발 머신 — docker compose up ▼ Docker Engine ├─ seeat-mysql (MySQL 8.0, host:3307 → 내부:3306, 최초 기동 시 스키마·더미데이터 자동 반영) └─ seeat-redis (Redis 7.2, host:6379 → 내부:6379) ▼ Spring Boot 백엔드 (컨테이너 밖, 로컬 실행) — localhost:3307 / localhost:6379로 연결

# 7. 백엔드 저장소 반영 (권한 문제와 우회 방법)

실제 백엔드 저장소(SunG1ow/seeat-backend)에는 제가 직접 push할 수 있는 권한이 없고, main 브랜치는 리뷰 없이는 병합할 수 없도록 보호되어 있습니다. 그래서 아래 방식으로 진행했습니다.

- 작업 파일은 제 개인 포크 저장소(HJ2002-star/seeat-backend)에 먼저 커밋

- 실제 반영이 필요한 파일(docker-compose.yml, 스키마 파일, CI 워크플로 등)은 파일로 전달받아 팀원이 직접 업로드하거나, GitHub 웹 화면에서 새 브랜치 + Pull Request로 제출

- Pull Request는 팀원(위성훈님)의 리뷰·승인을 받은 뒤 병합

# 8. GitHub Actions CI 파이프라인 구축

CI(Continuous Integration, 지속적 통합)는 코드가 올라올 때마다 자동으로 빌드·테스트를 돌려주는 것이고, CD(Continuous Deployment, 지속적 배포)는 그 코드를 자동으로 서버에 배포하는 것입니다. 백엔드가 아직 개발 중이라 배포까지 자동화하는 건 시기상조라 판단해, 이번에는 CI(빌드+테스트 자동화)만 구축하고 CD는 이후로 미뤘습니다.

## 8-1. 워크플로 작성 및 1차 병합

✅ ci.yml 작성  —  main에 push되거나 main 대상 PR이 열릴 때마다 자동으로 ./gradlew build 실행

✅ PR #7 제출·승인·병합  —  위성훈님 리뷰 승인 후 정상적으로 main에 병합됨

## 8-2. 병합했는데 CI가 실행되지 않는 문제

병합 직후 Actions 탭을 확인했지만 워크플로가 전혀 인식되지 않는 상태였습니다. 원인을 하나씩 좁혀갔습니다.

- Actions 저장소 권한(Settings → Actions → General) 확인 → 기본값(Allow all actions) 그대로, 문제 아님

- 저장소 기본 브랜치(Default branch) 확인 → main으로 정상 설정, 문제 아님

- main 브랜치의 실제 파일 경로를 직접 확인 → 워크플로 파일이 `.github/workflows/ci.yml`이 아니라 앞의 점(.)이 빠진 `github/workflows/ci.yml`에 만들어져 있는 것을 발견

GitHub Actions는 점(.)이 붙은 `.github` 특수 폴더만 인식하기 때문에, 파일 자체는 정상적으로 병합됐지만 Actions 입장에서는 워크플로가 아예 없는 것으로 취급되고 있었습니다.

## 8-3. 경로 수정 및 최종 확인

✅ PR #8로 경로 수정  —  github/workflows/ci.yml → .github/workflows/ci.yml 로 파일 위치 변경

✅ 병합 즉시 CI 정상 동작 확인  —  Actions 탭에 실행 기록이 나타나고 빌드가 초록 체크로 성공

이걸로 main에 코드가 올라올 때마다 자동으로 빌드 검증이 되는 파이프라인이 완성됐습니다.

# 9. 팀원 스키마 정합성 점검

위성훈님이 본인 로컬 DB에서 뜬 스키마 덤프(schema.sql)를 저장소에 커밋한 것을 확인하고, 공식 스키마(schema_v4.sql)와 비교했습니다.

| 항목 | 우리 공식 스키마 | 실제 백엔드(JPA) 스키마 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 주문 테이블명 | order | orders | JPA 엔티티 테이블명 매핑이 다름 |
| product.reserved_quantity | 있음 (V4) | 없음 | 관련 기능 개발 전으로 추정 |
| member 재설정/인증 컬럼 3종 | 있음 (V4) | 없음 | 관련 기능 개발 전으로 추정 |

당장 급한 문제는 아니라고 판단해 팀 채널에 확인 요청 메시지만 남기고, 개발 진행 상황에 맞춰 추후 다시 점검하기로 했습니다.

# 10. 전체 산출물 목록

| 파일 | 역할 |
| --- | --- |
| db/schema_v3.sql | V3 전체 DDL (18개 테이블 / 26개 관계) |
| db/admin_queries.sql | 관리자용 조회 쿼리 18종 (팀원 작성, 검토 완료) |
| db/dummy_data.sql | 팀원 제공 샘플 데이터 (회원21·상품30·주문30, 검토 완료) |
| db/schema_v4.sql | V4 전체 DDL (신규 구축용) |
| db/schema_v4_migration.sql | V3 → V4 무중단 전환용 ALTER 스크립트 |
| db/load_test_seed.sql | 부하 테스트용 대량 데이터 생성 스크립트 (주문 1만 건) |
| db/docker_schema_v4.sql / docker_seed_data.sql | Docker 최초 기동 시 자동 실행되는 스키마·시드데이터 |
| docker-compose.yml | MySQL 8.0 + Redis 7.2 로컬 개발환경 정의 |
| DOCKER_GUIDE.md | 로컬 Docker 개발환경 사용 가이드 및 아키텍처 문서 |
| .github/workflows/ci.yml | GitHub Actions CI(빌드+테스트 자동화) 워크플로 |

# 11. 진행 중 발견한 버그와 해결 모음

| 증상 | 원인 | 해결 |
| --- | --- | --- |
| 로컬 검증 스크립트 문법 오류 | MariaDB와 MySQL의 WITH RECURSIVE 구문 순서 차이 | INSERT ... WITH ... SELECT 순서로 재배치 |
| 부하테스트 시 주문마다 상품이 항상 1개 | 난수(RAND())를 CTE에서 계산 후 JOIN에 사용 → 옵티마이저가 행마다 재계산 | 난수 값을 임시테이블에 먼저 고정한 뒤 JOIN |
| GitHub push 403 권한 오류 | GitHub App 권한(Scope) 문제 | 웹 UI로 우회 커밋 → 이후 권한 정상화 확인 |
| Docker 컨테이너 반복 재시작, 테이블 없음 오류 | 스키마 파일의 CREATE DATABASE/USE 구문이 지정 DB가 아닌 별도 DB 생성 | 해당 구문 없는 파일로 교체 |
| Windows Docker Desktop 가상화 미감지 | WSL2 미설치/미재부팅 | wsl --install 후 재부팅 |
| 병합 후에도 CI가 인식되지 않음 | 워크플로 경로에서 .github의 점(.) 누락 | 올바른 경로로 파일 이동 후 재병합 |

# 12. 남은 과제 및 리스크

- 백엔드 안정화 이후 GitHub Actions CD(배포 자동화) 파이프라인 구축

- 배포 아키텍처 다이어그램 작성 (현재는 로컬 개발환경 다이어그램만 완료된 상태)

- Railway MySQL 루트 비밀번호 로테이션 — 대화 중 노출된 적이 있어 교체를 권장했으나 아직 확인되지 않음

- 위성훈님 확인 후 스키마 정합성(주문 테이블명, V4 컬럼 3종) 재점검 필요