SEEAT 프로젝트

DB · DevOps 업무 전체 보고서 (개정판)

수산물 거래 플랫폼 백엔드 — DB 설계·배포, 로컬 개발환경, CI/CD, 운영 트러블슈팅 전 과정 기록

작성자: 박덕현 (DB · DevOps 담당)   |   작성일: 2026-08-12

# 목차

0. 개요 — 프로젝트와 내 역할

1. DB 스키마 설계 및 구축 (V3)

2. Railway 클라우드 DB 배포

3. 팀원 산출물 검토 (더미데이터 · 관리자 쿼리)

4. V4 스키마 업데이트

5. 대용량 데이터 부하 테스트

6. Docker 로컬 개발환경 구축

7. 백엔드 저장소 반영 워크플로 (권한 구조)

8. GitHub Actions CI 파이프라인 최초 구축

9. CI 파이프라인 유지보수 — Node.js 20 대응 및 승인 정책 이슈

10. 관리자 테스트 계정 지원 — OTP·BCrypt 해시 트러블슈팅

11. order / orders 테이블 이원화 문제 발견 및 해결

12. DB 계정 권한 분리 및 백업 체계 (검토 중)

13. 전체 산출물 목록

14. 발견한 버그·이슈 모음

15. 남은 과제 및 리스크

# 0. 개요 — 프로젝트와 내 역할

SEEAT는 대학 팀 프로젝트로 진행하는 수산물 거래 플랫폼입니다. 백엔드는 Spring Boot 3.3.2 + MySQL 8.0으로 구성되어 있고, Railway에 클라우드 DB를 올려 팀원들이 같은 데이터베이스를 보며 개발합니다. 4주 스프린트로 진행되는 프로젝트이며, 저는 팀 내에서 DB 담당자와 DevOps 담당자를 함께 맡았습니다.

이 문서는 프로젝트 착수 시점부터 지금까지 진행한 모든 작업을 시간 순서대로, 실제로 겪은 문제와 그 원인·해결 과정까지 포함해 최대한 상세하게 기록한 것입니다.

| 구분 | 주요 업무 |
| --- | --- |
| DB 담당 | 스키마 설계·검증·배포, 버전 업데이트(V3→V4), 대용량 데이터 부하 테스트, 팀원 산출물 검토, 운영 중 발견된 스키마 정합성 문제 진단·복구, 계정 권한/백업 체계 설계 |
| DevOps 담당 | 로컬 Docker 개발환경 구축, 사용 가이드 문서화, GitHub Actions CI 파이프라인 구축 및 유지보수 |

# 1. DB 스키마 설계 및 구축 (V3)

## 1-1. 무엇을 했나

팀에서 만든 설계 문서(DB_schema_v3.docx)를 기준으로, 실제로 동작하는 MySQL 8.0 DDL을 작성했습니다.

✅ 테이블 18개 / 관계(외래키) 26개  —  회원, 상품, 주문, 결제, 배송, 정산, 신고 등 서비스 전체 도메인 포함

✅ 문자셋  —  utf8mb4 / utf8mb4_unicode_ci로 통일

✅ 예약어 처리  —  `order`(주문) 테이블명이 MySQL 예약어와 겹쳐 백틱으로 감싸 처리 — 이 결정이 이후 11장에서 다루는 대형 이슈의 발단이 됨

✅ 1:1 관계 무결성  —  정산(settlement)-주문(order)처럼 1:1이어야 하는 관계는 UNIQUE 제약조건으로 강제

## 1-2. 검증 방법

실제 서버에 바로 올리기 전, 로컬에 임시 MySQL 서버를 띄워 스크립트를 직접 실행해봤습니다. 테이블 개수, 외래키 개수, 각 컬럼 타입까지 하나씩 information_schema로 대조하며 설계 문서와 다른 점이 없는지 확인했습니다.

## 1-3. 커밋 과정에서 있었던 이슈

작업 초반, GitHub 저장소에 push할 때 권한 오류(403)가 반복적으로 발생했습니다. GitHub App 권한 설정 문제로 확인되어, 우선 GitHub 웹 화면에서 직접 브랜치를 만들고 파일을 올리는 방식으로 우회했고, 이후 권한이 정상화된 것을 테스트 커밋으로 확인한 뒤부터는 평소처럼 명령줄로 push할 수 있었습니다.

# 2. Railway 클라우드 DB 배포

Railway는 클라우드에 MySQL 서버를 올려주는 호스팅 서비스입니다. 로컬 MySQL과 달리 팀원 전체가 인터넷을 통해 같은 DB에 접속할 수 있어서, API를 개발하는 팀원이 실제와 비슷한 환경에서 테스트할 수 있게 해주는 역할을 합니다.

✅ 작성한 DDL을 Railway MySQL에 배포  —  V3 스키마 기준 18개 테이블 정상 생성 확인

✅ 접속 정보 정리 및 전달  —  Host/Port/Database/User/Password를 API 담당자(위성훈)에게 전달

✅ 두 개의 Railway 프로젝트를 용도별로 구분  —  seafood_dummy_test = 실제 개발용 / seeat = 부하 테스트 전용으로 정리

중간에 Railway 프로젝트가 두 개 존재해 혼동이 있었는데, 각 프로젝트의 MySQL 접속 호스트 주소를 비교해 어떤 것이 실제 사용 중인 DB인지 확인하고 정리했습니다.

# 3. 팀원 산출물 검토

## 3-1. 관리자용 조회 쿼리 (admin_queries.sql)

팀원이 작성한 대시보드/매출/신고 모니터링용 SELECT 쿼리 18개를 스키마와 대조하며 검토했습니다. 컬럼명·조인 조건이 실제 테이블 구조와 일치하는지 확인 후 문제없이 저장소에 반영했습니다.

## 3-2. 더미데이터 (dummy_data.sql)

팀원이 만든 회원 21명, 상품 30개, 주문 30건 규모의 샘플 데이터를 검토했습니다. 데이터 간 참조 관계에 모순이 없는지 하나씩 확인했고, 이상 없어 그대로 반영했습니다. (이 30건의 주문 관련 더미데이터는 이후 11장에서 설명하는 order/orders 이원화 문제로 인해 대부분 정리되었습니다.)

# 4. V4 스키마 업데이트

팀에서 API 명세를 확정하는 과정에서 DB에 3가지 항목이 추가로 필요하다는 검토 결과가 나왔고, 아래처럼 반영했습니다.

| 변경 대상 | 내용 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| order.order_status | 허용값에 CANCELLED(취소) 추가 | 주문 취소 기능 지원 |
| product.reserved_quantity | 컬럼 추가 | 결제 대기 중인 수량을 임시로 잡아두기(재고 홀드) 위함 |
| member 테이블 | reset_token / reset_token_expires_at / email_verified 3개 컬럼 추가 | 비밀번호 재설정, 이메일 인증 기능 지원 |

이미 V3로 만들어진 DB에 데이터 손실 없이 반영할 수 있도록, ALTER문으로 구성된 마이그레이션 스크립트를 별도로 작성해 로컬과 Railway 양쪽에 적용했습니다.

# 5. 대용량 데이터 부하 테스트

교수님이 제안한 방식(CLI/GUI 실습 → 더미데이터 → 부하 테스트)에 따라, 실제 서비스 규모에 가까운 데이터를 만들어 성능을 확인했습니다.

✅ 판매자 100명 / 구매자 2,000명 / 주문 10,000건 규모 생성  —  상품은 인증된 판매자당 최대 20개, 주문당 최대 3개 상품 구성

✅ 관리자 쿼리 18종 전체 성능 확인  —  모두 1초 이내로 응답하는 것을 확인

## 데이터 생성 중 발견한 흥미로운 버그

무작위로 주문-상품을 배정하는 스크립트에서, 매 주문마다 상품이 항상 1개씩만 들어가는 이상한 현상이 발생했습니다. 원인을 추적해보니 난수(RAND()) 값을 임시 쿼리(CTE) 안에서 계산한 뒤 그 값을 JOIN 조건에 바로 사용하면, MySQL 옵티마이저가 같은 행에 대해 난수를 다시 계산해버려 값이 매번 바뀌는 문제였습니다. 난수 값을 실제 임시테이블에 먼저 고정해서 저장한 뒤 그 값으로 JOIN하는 방식으로 바꿔 해결했습니다.

# 6. Docker 로컬 개발환경 구축

팀원 전체가 개별로 MySQL/Redis를 설치하지 않고도 명령어 한 줄로 동일한 환경을 띄울 수 있다는 점, DevOps 업무 평가 항목이기도 하다는 점 두 가지 이유로 진행했습니다.

## 6-1. 구성

✅ docker-compose.yml 작성  —  MySQL 8.0 + Redis 7.2 컨테이너 정의

✅ 자동 초기화  —  컨테이너 최초 기동 시 스키마(18개 테이블, V4 기준)와 더미데이터가 자동으로 들어가도록 구성

✅ 포트 충돌 방지  —  로컬에 이미 MySQL이 설치된 팀원과 충돌하지 않도록 호스트 포트를 3307로 분리

## 6-2. 실제 노트북에서 직접 세팅 및 검증

- WSL2 설치 (wsl --install) 및 재부팅

- Docker Desktop 설치 중 '가상화 지원이 감지되지 않음' 오류 발생 → 작업 관리자에서 CPU 가상화 활성화 상태 확인 후 재시도로 해결

- docker compose up 최초 시도에서 에러 발생, 로그 확인

- 스키마 파일의 CREATE DATABASE/USE 구문이 지정한 DB가 아닌 별도 DB에 테이블을 만들어버리는 문제를 발견 → 해당 구문을 제거한 파일로 교체

- 재시도 후 정상 기동, Workbench로 접속해 회원 21명 / 상품 30개 / 주문 30건이 정확히 들어와 있는 것을 확인

## 6-3. 가이드 문서화

팀원 누구나 따라 할 수 있도록 DOCKER_GUIDE.md를 작성했습니다. 빠른 시작 명령어, 접속 정보, 재초기화 방법, 아키텍처 구조, 실제 겪었던 문제와 해결법을 트러블슈팅 섹션에 정리했습니다.

# 7. 백엔드 저장소 반영 워크플로 (권한 구조)

실제 백엔드 저장소(SunG1ow/seeat-backend)에는 직접 push할 수 있는 권한이 없고, main 브랜치는 리뷰 없이는 병합할 수 없도록 보호되어 있습니다. 그래서 아래 방식으로 진행했습니다.

- 작업 파일은 개인 포크 저장소(HJ2002-star/seeat-backend)에 먼저 커밋

- 실제 반영이 필요한 파일은 GitHub 웹 화면에서 새 브랜치 + Pull Request로 제출

- Pull Request는 팀원(위성훈)의 리뷰·승인을 받은 뒤 병합

# 8. GitHub Actions CI 파이프라인 최초 구축

CI(빌드+테스트 자동화)는 백엔드가 아직 개발 중인 점을 고려해 먼저 구축하고, 배포 자동화(CD)는 이후로 미뤘습니다.

✅ ci.yml 작성  —  main에 push되거나 main 대상 PR이 열릴 때마다 자동으로 ./gradlew build 실행

✅ PR #7 제출·승인·병합  —  정상적으로 main에 병합됨

## 병합 후 CI가 실행되지 않는 문제

병합 직후 Actions 탭을 확인했지만 워크플로가 전혀 인식되지 않았습니다. 원인을 하나씩 좁혀간 결과, 워크플로 파일이 GitHub이 인식하는 특수 폴더명 `.github/workflows/`가 아니라 앞의 점(.)이 빠진 `github/workflows/`에 만들어져 있던 것이 원인으로 드러났습니다. Actions 권한 설정, 기본 브랜치 설정은 모두 정상이었고 순수하게 경로 오타였습니다.

✅ PR #8로 경로 수정  —  github/workflows/ci.yml → .github/workflows/ci.yml

✅ 병합 즉시 CI 정상 동작 확인  —  Actions 탭에 실행 기록이 나타나고 빌드가 성공

# 9. CI 파이프라인 유지보수 — Node.js 20 대응 및 승인 정책 이슈

## 9-1. Node.js 20 지원 종료 경고 대응

CI가 정상화된 이후, 빌드 성공 화면 하단에 노란 경고가 표시되는 것을 발견했습니다: 'Node.js 20 is deprecated. The following actions target Node.js 20 but are being forced to run on Node.js 24: actions/checkout@v4, actions/setup-java@v4.' 당장 CI가 깨지는 것은 아니었지만, GitHub이 향후 Node.js 20 지원을 완전히 종료하면 워크플로가 갑자기 실패할 수 있어 선제적으로 대응하기로 했습니다.

조치는 간단했습니다 — `actions/checkout@v4`, `actions/setup-java@v4`를 각각 `@v5`로 업그레이드. 다만 이 작업 자체는 단순했음에도, 실제 반영 여부를 확인하는 과정에서 여러 차례 혼선이 있었습니다.

혼선 상세: GitHub의 Actions 실행 상세 페이지는 특정 run 하나를 가리키는 고정 링크(permalink)라서, 새로고침해도 항상 같은(예전) run의 내용만 보여줍니다. 이 때문에 '분명히 v5로 고쳐서 커밋했는데 화면에는 여전히 v4로 나온다'는 상황이 반복되었고, 실제로는 '새 실행 목록'이 아니라 '예전 실행의 고정 링크'를 계속 다시 보고 있었던 것이 원인이었습니다. 새 브라우저 탭으로 Actions 목록 페이지를 처음부터 다시 열고, 파일의 커밋 이력(Blame 뷰)과 저장소의 Commits 페이지를 직접 대조하는 방식으로 진짜 반영 여부를 확인해 혼선을 해소했습니다.

최종적으로 PR #10('Update ci.yml')이 정상적으로 main에 병합되었고, 파일 내용도 v5로 확정된 것을 커밋 이력으로 재확인했습니다.

## 9-2. 새로 발견된 문제 — 워크플로가 아예 실행되지 않음

PR #10 병합 이후, 이번에는 CI가 '실패'가 아니라 '아예 시도조차 되지 않는' 상태(PR 페이지의 Checks 탭이 항상 0)에 놓이는 문제를 발견했습니다. 원인을 다음 순서로 진단했습니다.

- 저장소 Actions 권한(Settings → Actions → General) 재확인 → "Allow all actions and reusable workflows"로 정상, 원인 아님

- 저장소 소유 계정(SunG1ow)이 조직(Organization) 계정이라 별도의 상위 정책이 걸려있을 가능성 검토 → 확인 결과 일반 개인 계정으로 확인되어 배제

- 저장소의 "Approval for running fork pull request workflows from contributors" 정책 확인 → "Require approval for first-time contributors"로 설정되어 있음을 확인. 이론상 이미 여러 차례 PR을 병합한 반복 기여자에게는 적용되지 않아야 하나, 실제로는 계속 걸리고 있어 이 설정이 실질적인 원인으로 최종 확인됨

- 확증을 위해 ci.yml과 전혀 무관한 파일(README.md)만 수정한 테스트용 PR(#11)을 새로 생성 → 이 PR에서도 동일하게 "Awaiting approval" 상태와 "Checks 0"이 나타나는 것을 확인, 문제가 ci.yml 자체가 아니라 저장소 전체에 걸린 워크플로 승인 정책임을 최종 확인

## 9-3. 해결 시도와 최종 결정

근본적으로 해결하기 위해, 저장소 Collaborators 설정에서 계정(HJ2002-star) 권한을 "Write"로 올려 승인 절차 자체를 면제받는 방법을 시도했습니다. 다만 GitHub의 최신 UI에서 권한 변경 컨트롤의 위치를 찾는 데 어려움을 겪었고(역할 표시 텍스트를 클릭해도 반응이 없거나, "Add people"로 재초대하는 방식도 명확히 동작하지 않음), 세션 내에서 완전한 해결에는 이르지 못했습니다.

4주 스프린트 규모의 소규모 팀(4인 내외) 프로젝트임을 감안해, 이 문제에 더 이상 시간을 투자하지 않고 실용적인 대안을 채택하기로 했습니다: 앞으로 PR을 열 때마다 write 권한이 있는 팀원(PM)이 PR의 Checks 탭에서 "Approve and run workflow" 버튼을 한 번씩 눌러 승인하는 방식으로 운영합니다.

# 10. 관리자 테스트 계정 지원 — OTP·BCrypt 해시 트러블슈팅

백엔드에는 관리자(ADMIN) 계정을 위한 공개 회원가입 절차가 없어, 위성훈이 테스트용 관리자 계정을 DB에 직접 넣어달라고 요청했습니다. 이 과정에서 여러 차례의 확인·수정 요청이 이어졌고, 아래와 같이 순차적으로 대응했습니다.

| 단계 | 요청 내용 | 처리 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 관리자 계정 직접 INSERT | admin01@seeat.com (user_id=50) 계정을 요청받은 INSERT문 그대로 등록 |
| 2 | OTP 시드값(otp_secret_key) 요청 | 기존 더미 관리자 계정들의 값 형식(40자리 hex)에 맞춰 새 난수값 생성 후 UPDATE. 단, 이 값이 표준 Base32 인코딩과는 호환되지 않는 임시 형식임을 팀에 명시적으로 안내 |
| 3 | BCrypt 해시값 재요청 | 최초 등록 시 사용했던 해시값(placeholder 비밀번호 "Test1234!" 기준)을 다시 전달 |
| 4 | 로그인 실패 — 새 비밀번호("adminPassword1!")로 해시 재생성 요청 | 요청받은 실제 비밀번호 기준으로 새 BCrypt 해시를 생성해 password_hash 컬럼 UPDATE |
| 5 | 잘못된 SQL 제안 수신 및 정정 | 위성훈 측에서 전달한 수정 SQL이 존재하지 않는 컬럼명(password)을 사용하고 있었고, "BCrypt 솔트가 매번 달라 해시가 안 맞는다"는 잘못된 원인 설명이 포함되어 있어 — 실제 컬럼명(password_hash)과 정확한 원인(단순히 이전 비밀번호와 달랐을 뿐)을 정정해 전달 |
| 6 | OTP 인증 코드(6자리) 자체를 MySQL에서 생성해달라는 요청 | TOTP 코드 생성은 HMAC-SHA1 연산이 필요해 MySQL로는 불가능함을 설명, 백엔드 애플리케이션 코드에서 직접 생성해야 함을 안내 |

최종적으로 로그인 테스트가 성공적으로 통과되었고, 이 계정은 이후 위성훈이 V4 관련 API 테스트를 진행하는 데 사용되었습니다.

# 11. order / orders 테이블 이원화 문제 발견 및 해결

## 11-1. 문제 발견 경위

1장에서 설명한 대로, `order`는 MySQL 예약어라 원래 설계부터 백틱을 사용한 `order`(단수) 테이블로 만들어졌습니다. 그런데 위성훈의 실제 백엔드 코드에서는 `Order` 엔티티가 `@Table(name = "orders")`로 매핑되어 있었고, 이로 인해 Hibernate가 스키마 자동 생성 과정에서 `order`(단수)와는 별개로 `orders`(복수) 테이블을 새로 만들어버린 상태였습니다.

이 문제는 두 갈래로 동시에 발견되었습니다.

- 정기 점검 중 발견: `order`/`orders` 참조 상태를 다시 확인하는 루틴 점검 중, 원래 비어 있던 `orders` 테이블에 데이터 4건이 새로 쌓여 있는 것을 확인. 반면 6개 자식 테이블(delivery, notification, order_item, order_status_history, payment, settlement)의 외래키는 여전히 전부 `order`(단수)만 참조하고 있어, 실제 앱이 쓰는 `orders`와 연결이 끊어진 상태임을 확인.

- 위성훈의 자체 API 테스트를 통한 발견: 결제 테스트에서 Duplicate entry 오류, 주문 생성 테스트에서 외래키 제약 조건 위반 오류가 발생. 위성훈이 이를 직접 진단해 별도 보고서(마크다운 문서)로 정리해 전달.

## 11-2. 위성훈의 진단 보고서 요약

위성훈이 information_schema.KEY_COLUMN_USAGE를 직접 조회해 작성한 진단은 정확했습니다. 두 테이블의 제약조건 이름 패턴(사람이 지은 이름 vs Hibernate가 자동 생성한 해시 형태 이름)을 근거로, `order`(단수)가 원래 설계된 테이블이고 `orders`(복수)는 Hibernate가 나중에 자동 생성한 테이블이라는 점을 정확히 짚어냈습니다. 또한 지금까지 이 문제가 겉으로 드러나지 않았던 이유도 정확히 설명했습니다 — `orders`에서 새로 생성되는 주문 ID가 우연히 `order`의 더미데이터 ID 범위(1~30)와 겹쳤기 때문에 외래키 검사가 우연히 통과되어 왔고, 그 범위를 벗어나는 순간 오류가 발생한 것입니다.

## 11-3. 검토 및 실행

위성훈이 제안한 4단계 수정안을 검토했습니다. 6개 외래키 제약조건 이름(fk_delivery_order, fk_notification_order, fk_order_item_order, fk_order_status_history_order, fk_payment_order, fk_settlement_order)이 실제 schema_v4.sql에 정의된 이름과 정확히 일치함을 확인했고, 접근 방식(테이블을 새로 만드는 대신 외래키만 재연결)이 이미 실제 데이터가 쌓인 `orders`를 보존할 수 있는 합리적인 방법이라 판단해 승인하고 직접 실행했습니다.

| 단계 | 작업 | 실행 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1. 확인 | 영향받는 자식 테이블 행 조회 (UNION ALL SELECT) | 299건 확인 (26개 더미 주문에 연결된 데이터) |
| 2. 삭제 | 6개 자식 테이블에서 order(단수)에만 연결된 행 삭제 | settlement 26 / payment 26 / order_status_history 116 / order_item 48 / notification 60 / delivery 23 = 총 299건, 1단계 결과와 정확히 일치 |
| 3. 재연결 | 6개 외래키를 DROP 후 orders(order_id) 참조로 재생성 | 6개 전부 에러 없이 성공, 남은 데이터 전량이 새 제약조건을 통과함을 확인 |
| 4. 보류 | order(단수) 테이블 자체 삭제 | 당장 실행하지 않고, 며칠간 문제없는지 관찰 후 정리하기로 결정 |

실행 중 겪은 부수적 문제: 2단계(DELETE) 최초 실행 시 MySQL Workbench의 "Safe Update Mode"에 걸려 Error 1175가 발생했습니다. 이는 등호(=) 조건이 아닌 NOT IN 서브쿼리 조건의 DELETE/UPDATE를 안전장치 차원에서 기본적으로 막는 Workbench 설정입니다. 세션 한정으로 SET SQL_SAFE_UPDATES = 0; 을 먼저 실행해 우회했고, 이후 정상적으로 6개 DELETE문이 모두 성공했습니다.

최종적으로 information_schema.KEY_COLUMN_USAGE로 6개 외래키가 전부 `orders`를 참조하는 것을 재확인했고, 위성훈이 다시 진행한 API 테스트에서도 문제없이 통과했다는 확인을 받았습니다.

# 12. DB 계정 권한 분리 및 백업 체계 (검토 중)

교수님으로부터 "팀 전체가 root 계정을 공유해서 DB에 직접 접속하는 관행이 적절하지 않다"는 피드백을 받아, 이를 개선하기 위한 방안을 검토했습니다.

## 12-1. 계정 분리 설계(안)

| 역할 | 권한 | 대상(예시) |
| --- | --- | --- |
| 관리자(admin) | 스키마 생성/변경/삭제 포함 전체 권한 | 본인(DB담당) |
| 개발자(dev) | SELECT/INSERT/UPDATE/DELETE + CREATE/ALTER 가능, DROP DATABASE 등은 제외 | 위성훈(백엔드) |
| 읽기전용(readonly) | SELECT만 가능 | 조성빈(PM/QA) 등 그 외 팀원 |

CREATE USER / GRANT 문 초안까지 작성해두었으나, 아직 실제 계정 생성은 진행하지 않았습니다.

## 12-2. API 권한 체계와의 관계 — 별개의 개념임을 명확히 함

팀 내에서 "API 단에서 BUYER/SELLER/ADMIN 권한을 이미 다 나눠놨는데 DB에서 또 나눌 필요가 있냐"는 질문이 나와, 두 체계가 서로 다른 레이어를 다룬다는 점을 정리해 설명했습니다. API 권한은 최종 사용자가 애플리케이션을 통해 할 수 있는 일을 통제하는 것이고, DB 계정 권한은 팀원이 API를 거치지 않고 Workbench 등으로 DB에 직접 접속했을 때 할 수 있는 일을 통제하는 것으로, API 권한이 아무리 완벽해도 DB 직접 접속 리스크(오조작으로 인한 전체 데이터 손실 등)는 별도로 관리해야 한다는 점을 확인했습니다.

다만 소규모 팀·짧은 스프린트 일정을 고려해, 개인별 계정 분리 대신 "root 비밀번호는 로테이션 후 일상적으로 사용하지 않고, 제한된 권한의 팀 공용 계정 하나로 전환"하는 경량화된 대안도 함께 제시했습니다. 최종 방식은 아직 팀 내 결정 전입니다.

## 12-3. 백업 체계

Railway 대시보드에 자체 백업 기능이 있는지 우선 확인하고, 없을 경우 mysqldump를 이용한 수동/주기적 백업(특히 스키마 변경 작업 직전)을 도입하기로 계획했습니다. 아직 실제 구축 전 단계입니다.

# 13. 전체 산출물 목록

| 파일 / 산출물 | 역할 |
| --- | --- |
| db/schema_v3.sql | V3 전체 DDL (18개 테이블 / 26개 관계) |
| db/admin_queries.sql | 관리자용 조회 쿼리 18종 (팀원 작성, 검토 완료) |
| db/dummy_data.sql | 팀원 제공 샘플 데이터 (검토 완료, 이후 order/orders 정리로 일부 삭제됨) |
| db/schema_v4.sql | V4 전체 DDL (신규 구축용) |
| db/schema_v4_migration.sql | V3 → V4 무중단 전환용 ALTER 스크립트 |
| db/load_test_seed.sql | 부하 테스트용 대량 데이터 생성 스크립트 (주문 1만 건) |
| db/docker_schema_v4.sql / docker_seed_data.sql | Docker 최초 기동 시 자동 실행되는 스키마·시드데이터 |
| docker-compose.yml | MySQL 8.0 + Redis 7.2 로컬 개발환경 정의 |
| DOCKER_GUIDE.md | 로컬 Docker 개발환경 사용 가이드 및 아키텍처 문서 |
| .github/workflows/ci.yml | GitHub Actions CI 워크플로 (v5 업그레이드 반영, 경로 수정 이력 포함) |
| Seeat API 테스트 문제 정리 (0804, 위성훈 작성) | order/orders 이원화 문제 진단 보고서 — 검토 후 실행 근거로 사용 |
| order/orders 외래키 재연결 SQL (Workbench 실행, 파일 미보관) | 11장 마이그레이션 실행 스크립트 |

# 14. 발견한 버그·이슈 모음

| 증상 | 원인 | 해결 |
| --- | --- | --- |
| 로컬 검증 스크립트 문법 오류 | MariaDB와 MySQL의 WITH RECURSIVE 구문 순서 차이 | INSERT ... WITH ... SELECT 순서로 재배치 |
| 부하테스트 시 주문마다 상품이 항상 1개 | 난수(RAND())를 CTE에서 계산 후 JOIN에 사용 → 옵티마이저가 행마다 재계산 | 난수 값을 임시테이블에 먼저 고정한 뒤 JOIN |
| GitHub push 403 권한 오류 | GitHub App 권한(Scope) 문제 | 웹 UI로 우회 커밋 → 이후 권한 정상화 확인 |
| Docker 컨테이너 반복 재시작, 테이블 없음 오류 | 스키마 파일의 CREATE DATABASE/USE 구문이 지정 DB가 아닌 별도 DB 생성 | 해당 구문 없는 파일로 교체 |
| Windows Docker Desktop 가상화 미감지 | WSL2 미설치/미재부팅 | wsl --install 후 재부팅 |
| 병합 후에도 CI가 인식되지 않음 (1차) | 워크플로 경로에서 .github의 점(.) 누락 | 올바른 경로로 파일 이동 후 재병합 |
| v5 업그레이드 반영 여부 확인 혼선 | Actions run 상세페이지가 특정 run의 고정 링크라 새로고침해도 안 바뀜 | 새 탭으로 Actions 목록부터 재진입, 커밋 이력으로 교차 확인 |
| 병합 후에도 CI가 인식되지 않음 (2차) | 저장소의 "협업자 워크플로 승인" 정책이 반복 기여자에게도 적용됨 | 근본 해결(Write 권한 부여) 실패 → PR마다 수동 승인으로 운영 전환 |
| 관리자 로그인 실패 및 잘못된 원인 설명 수신 | 실제로는 저장된 해시가 다른 비밀번호(Test1234!) 기준이었을 뿐인데, "BCrypt 솔트 불일치"로 잘못 진단 + 존재하지 않는 컬럼명(password) 사용 SQL 수신 | 정확한 컬럼명(password_hash)과 원인 설명, 올바른 해시 재생성 및 반영 |
| order/orders 테이블 이원화, 외래키 오참조 | JPA 엔티티가 orders로 매핑되어 있는데 DB의 원래 설계는 order(단수)였고, Hibernate가 orders를 별도로 자동 생성 | 6개 외래키를 orders 기준으로 재연결, 옛 더미데이터 299건 정리 |
| DELETE 실행 시 Safe Update Mode 오류(1175) | 등호 조건이 아닌 NOT IN 서브쿼리 DELETE를 Workbench가 기본 차단 | SET SQL_SAFE_UPDATES = 0으로 세션 한정 우회 |

# 15. 남은 과제 및 리스크

- 백엔드 안정화 이후 GitHub Actions CD(배포 자동화) 파이프라인 구축 — 아직 착수 전

- 배포 아키텍처 다이어그램 작성 — 로컬 개발환경 다이어그램만 완료된 상태

- CI 워크플로 승인 정책 — 근본 해결(Write 권한 부여) 미완료, 현재는 PR마다 PM 수동 승인으로 운영 중

- order(단수) 테이블 최종 삭제 — 관찰 기간 후 진행 예정, 아직 보류 상태

- DB 계정 권한 분리 — 설계안까지 완료, 실제 계정 생성은 미착수. 개인별 분리 vs 경량화 대안 중 팀 결정 필요

- 백업 체계 구축 — Railway 자체 기능 확인 또는 mysqldump 스크립트화, 미착수

- Railway MySQL 루트 비밀번호 로테이션 — 대화 중 여러 차례 노출된 이력이 있어 우선순위 높음, 여전히 미해결